## Slide 1: DAC Domicile
Le projet DAC = Dossier Administratif Client, objectifs
  Nouveau modèle de données permettant un référentiel unique des clients DVI (toutes activités) et abandon du modèle MIGA_GDP
  Refonte du DAR actuel pour répondre aux besoins NETFACTU
  Intégration de nouveaux besoins : DAC pour le Domicile
Objectifs du projet
Objectifs de l’étude
  Feuille de route du projet: détailler les solutions techniques pouvant être envisagées pour intégrer le domicile dans le portail au moyen terme et remplacer le DAR par le DAC en cible.
  1er objectif : le domicile en Janvier 2023
Les contraintes
  Livraison d’un DAC pour le Domicile en janvier 2023
  Référentiel unique Client
  La solution Domicile de janvier 2023 doit être « transparente » pour les utilisateurs des EHPAD / EHPA / RS
  Développement en mode agile

## Slide 2: Le Domicile, Besoins
Besoins Domicile:
  Un dossier à minima pour les besoins SAP : uniquement données client, informations de paiement et mandats
  PERCEVAL reste le référentiel maître. Echanges LANCELOT -> Portail pour créations et mises à jour
  Les données:
Intégration avec rapprochement pour un référentiel unique client
Contrôles d’intégration
Recherche Portail N° Perceval -> Mise à jour
Recherche Portail sur : Nom + Prénom + Date naissance + N°SS (à voir si doublons?) -> récupération ID Portail + IDSAP sinon création
Echanges SAP sur création / MAJ et Mandats SEPA
PERCEVAL
PORTAIL
Flux d’échange : Créations / Mises à jour
Rejets
Fiche CRM?
DAC
Liste des DAC Domicile
LANCELOT
(Factu)
Remises de chèques
*dont CESU
Impayés Relances
Données |  | Observations / questions
Page d’accueil DAC (ne pas reconduire si nouveau front) Informations Dossier : Identité et Coordonnées Règlement Coordonnées bancaires | Oui | Gestion de l’ID SAP qui permet les échanges avec SAP (intégration) Boutons à reconduire sur page accueil DAR : Modification, Synchronisation (Pour SAP), Fiche Prospect (Si CRM). Les autres boutons à supprimer : Générer contrat, Synchronisation Netsoins Pas de caution ni de participations
Informations Complémentaires -GIR Mesures de protection - APA Données de Facturation Pièce à joindre - Historique Séjour | Non | Ces données n’existent pas pour le Domicile Pas de modification de séjour sur les dossiers domicile, pas de GS, pas de STC
Interlocuteurs | ?? | Pas d’interlocuteurs dans le flux mais possible qu’il y ait un besoin en lien avec les payeurs. Dans ce cas les interlocuteurs seraient saisis dans le Portail (à confirmer)

## Slide 3: Diagramme des flux – scénario 1
PERCEVAL
PORTAIL
Créations / Mises à jour des Clients Domicile
LANCELOT / ARLEQUIN
(Factu)
SAP
Créations / Mises à jour des Clients Domicile
Mandats SEPA
Remises de chèques
Suivi des impayés et des relances
Factures / Journal des ventes
Encaissements
DWHouse et BI
Site DomusVi Domicile
Demandes aides pour le Domicile
Business Object

## Slide 4
PERCEVAL
PORTAIL
Flux d’échange : Créations / Mises à jour
Console suivi rejets arbitrages
Fiche CRM
DAC
Liste des DAC Domicile
LANCELOT / ARLEQUIN
(Factu)
Remises de chèques
*dont CESU
Impayés
SAP Client
SAP Mandats
SAP Remises de chèques
SAP Impayés
SAP compta
Relances
SAP Relances
DWHouse et BI
Business Object

## Slide 5: Scénario 2 : Référentiel Portail maître
Description du scénario
Le Domicile crée le client (Prospect) sur le Portail. Cela entraine la création du prospect sur PERCEVAL (Domicile) et la transmission d’un identifiant qui doit être renvoyé en retour dans le flux des créations / modifications des clients. Le Portail récupère cette clé pour intégrer le client et les modifications. Il n’y a plus de cas litigieux pour le RCU: Création du prospect sur la fiche CRM du Portail. Le portail envoie un mouvement à PERCEVAL avec la référence du prospect. Le Domicile Crée / modifie les clients sur son logiciel. (Plus de création possible -> blocage?) Un flux est envoyé sur le Portail à chaque création ou modification du client (Flux asynchrone qui intègre la clé du Portail, plus de problème d’identification, pas de retour possible) Le résultat de l’intégration technique du flux est mis à disposition du domicile sur un outil de suivi des échanges. Le domicile doit consulter régulièrement l’outil pour comprendre les rejets et refaire une modification correcte du client Intégration du Client dans le RCU à partir de la référence du flux (pas de litige du fait de la présence de l’identifiant) En cas de litige sur l‘identité du Client, le mouvement est chargé sur un outil d’arbitrage. Le domicile (?) doit consulter et arbitrer sur le ou les choix proposés par le système. (Cela nécessite une comparaison des données du domicile avec celles des données du Portail) Les mouvements intégrés entrainent les échanges avec SAP (création du client / modification / mandats SEPA) Le domicile doit accéder au dossier du Client sur le Portail pour finaliser le circuit SEPA
Création modification RCU OK
Voir les
rejets
Modification des Clients
Prospects
ARCHE
CRM
RCU
CLIENTS
Création des Prospects
Flux PERCEVAL avec identifiant Portail
Génération Prospect type « Domusvi » avec identifiant Portail
Gérer les mandats SEPA
2
3
5
7
8
1
1
1
4
Flux OK - KO

## Slide 6: Diagrammes des flux revus – scénario 2:
Arcad
PORTAIL DAC
Créations / Mises à jour des Clients Domicile
LANCELOT / ARLEQUIN
(Factu)
SAP
Créations / Mises à jour des Clients Domicile
Mandats SEPA
Remises de chèques
Suivi des impayés et des relances
Factures / Journal des ventes
Encaissements
DWHouse et BI
PORTAIL CRM
Créations / Mises à jour des Prospects Domicile
Site DomusVi Domicile
Demandes aides pour le Domicile
Business Object

## Slide 7
PERCEVAL
PORTAIL
Flux d’échange client : Créations / Mises à jour
Console suivi mouvements domicile
Fiche CRM
DAC
Liste des DAC Domicile
LANCELOT / ARLEQUIN
(Factu)
Remises de chèques
*dont CESU
Impayés
SAP Client
SAP Mandats
SAP Remises de chèques
SAP Impayés
SAP compta
Relances
SAP Relances
DWHouse et BI
Site DomusVi Domicile
Demandes aides pour le Domicile
Créations / Mises à jour des Prospects Domicile
Business Object

## Slide 8: Le DAC Domicile en image - 1
Le dossier DAC Domicile Lot 1, actions et identité:
Aide à domicile
La modification donne accès aux données du dossier
Actions réduites sur la page d’accueil :
Modification
Synchronisation (pour SAP)
Actions page d’accueil à confirmer :
Historique contrat
Fiche prospect
Données du dossier :
Données principales réduites aux références du contrat, à l’Identité et Coordonnées. La référence PERCEVAL.
Règlements
Coordonnées bancaires (Mandat SEPA)
A confirmer : Historique Séjours
PERCEVAL

## Slide 9: Le DAC Domicile en image - 2
Onglets Règlements et Coordonnées bancaires avec échanges SAP pour les mandats SEPA:
Arbitrage :
  Les interlocuteurs n’étant pas identifiés avec un N° PERCEVAL ils ne sont pas intégrés dans le Dossier Domicile
  Si besoin à l’avenir de les intégrer, il faudra un flux spécifique
Arbitrage Lot 0:
Pas de caution
Pas de participation
Arbitrage Lot 0:
Les coordonnées proviennent du flux
Déclenchement automatique à réception du flux SAP
Possibilité de saisie / modification par l’utilisateur si besoin
Processus SAP identique que celui du
NB : Faire évoluer le flux Portail – SAP pour intégrer la référence PERCEVAL

## Slide 10: La liste des DAC Domicile
Liste des Clients Domiciles
  (Sur la base de « l’Historique des DAR »)
Agence
Action

## Slide 11: Intégration du DAC Domicile dans le modèle Portail
Arbitrage à rendre :
  Référentiel unique : gestion des ID Portail et IDSAP :
    Etape de rapprochement LANCELOT – PORTAIL : sur Nom + Prénom + date naissance + code départemental (?)
    Récupération des ID si trouvé
    Création si non trouvé
  Fiches CRM ?
    Nécessaire si maintien de la double alimentation MIGA – PORTAL
    La récupération des ID -> orientation pour les agences à domicile?
    Impact fort potentiel : nécessiterait de revoir le processus CRM complet (ex : avoir des orientations qui restent ouvertes alors qu’on a une admission,…)
  Interlocuteurs?
    Les interlocuteurs ne sont pas identifiés dans PERCEVAL (pas d’identifiants)
    Certains interlocuteurs peuvent participer au règlement de factures
  Un DAC ou bien autre chose? Une idée saugrenue?
    Soit un DAC -> estimer les Impacts
    Soit un « client domicile » sans DAC, juste pour faire le lien avec SAP.

## Slide 12: Quelques questions auxquelles l’étude technique doit répondre pour l’échéance de janvier 2023:
Un référentiel Client sur PORTAL:
  C’est quoi ? -> Définir le MPD (quels objets pour le 1er lot?)
  Faut-il une synchro avec MIGA? Impacts sur l’existant? Quels risques?
Les échanges SAP
  Contraintes du référentiel unique sur les échanges SAP (mouvements de mise à jour + mandats)
  Quelles possibilités? Quels impacts? Quels risques?
Pas d’impact pour les utilisateurs DAR (activités EHPAD / EHPA / RS)
  Impacts « à minima » sur le DAR actuel, comment?
Intégration du domicile sur les fiches CRM?
  La gestion unique des ID customers nécessite t’il la gestion d’une orientation Domicile sur les fiches CRM?
  Si oui, comment peut-on intégrer ces orientations avec un impacts à minima sur l’existant (ex contrôles CRM, admissions,..)
MIGA
PORTAL
DAR
CRM
SAP
DAC
Synchro MIGA?
??
Flux SAP à partir de MIGA ou PORTAL?
Prospects = Client
Clients uniquement

## Slide 13: Points à voir avec les métiers:
USES CASES:
  À décliner
Compatibilité des contrats
Qui a les droits sur les données en fonction des évènements?

## Slide 14: Listes clients / contrats – axe résidence
Résidence
Liste des contrats de l’établissement

## Slide 15: Evol CRM : Motif de la demande
Accueil de jour / Accueil de nuit
Besoin
Besoin
Besoin
Services Domicile
Aide à l’autonomie
Aide ménagère
Garde de nuit / jour
Sorties accompagnées
Téléassistance
Portage de repas
Accompagnement vie sociale
Soins infirmiers à domicile
Equipe spécialisée Alzheimer
Accueil de jour
Fréquence
Tous les jours
Du lundi au vendredi

## Slide 16: Evol CRM : Budget estimé
PCH
CNAV
< 1500€